АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2025 года № 58

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ОТ 14.01.2020Г. №17«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО» НА 2018-2024ГОДА».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Республики Мордовия от 23.01.2025 г. № 42 «Об утверждении расходного обязательства и внесении изменения в Государственную программу Республики Мордовия «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия» и Уставом городского поселения Ковылкино постановляет:

1.Внести в наименование Постановления Администрации городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 14.01.2020г. №14 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ковылкино» на 2018-2024г., изменив словосочетание «2018-2024года» на «2018-2030 годы»;

2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории городского поселения Ковылкино» на 2018-2030 годы.»

3.Изложить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ковылкино» на 2018-2030 годы в новой прилагаемой редакции.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

5.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Врио главы администрации

городского поселения Ковылкино

Р.В.Шишкаев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

городского поселения Ковылкино

от 24.01.2025 №58

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО» НА 2018-2030 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ««ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ» НА 2018-2030 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района |
| Задачи Программы | 1) Обеспечение формирования единого облика городского поселения Ковылкино; 2) Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Ковылкино, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ковылкино, используя социальные сети и Интернет-ресурсы. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Среднее значение индекса качества городской среды – (N – информация есть на сайте Минстроя – для городов) +30% 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Ковылкино, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30%, в том числе доля жителей городского поселения Ковылкино в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий – 60%. 3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу. 4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу. 5. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств –279 993,80 тыс. руб.*, из них: Средства республиканского бюджета: 2018 год – 5759.9тыс. руб.; 2019 год –2952.2тыс. руб.; 2020 год – 22934.9 тыс. руб.; 2021 год – 1113,50 тыс. руб.*; 2022 год – 0 тыс. руб.*; 2023 год – 100 000,00 тыс. руб.*; 2024 год – 0,0 тыс. руб.* 2025год-82 433,3тыс.руб.; 2026 год-21 600,00 тыс.руб.; 2027год-10 800,00 тыс.руб.; 2028 год-10 800,00 тыс.руб.; 2029 год-10 800 тыс.руб.; 2030 год-10 800,00 тыс.руб. Средства местного бюджета: 2018 год – 1591,76 тыс. руб.; 2019 год – 2949,24тыс. руб.; 2020 год – 1526,6 тыс. руб.; 2021 год – 156,24 тыс. руб.*; 2022 год – 4739,71 тыс. руб.*; 2023 год – 206,5 тыс. руб.*; 2024 год – 0,0 тыс. руб.* 2025 год-1 443,78 тыс.руб.; 2026 год-218,56 тыс.руб.; 2027 год-109,28 тыс.руб.; 2028 год-109,28 тыс.руб.; 2029 год-109,28 тыс.руб.; 2030 год-109,28 тыс.руб.; |
| Ожидаемые результаты Программы | Выполнение поставленных целей и задач муниципальной программы, улучшение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы |

* Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

Городская среда - фундаментальное понятие, выражающее сущность территории и как места сосредоточения больших масс людей, и как функционального образования, играющего важную роль в жизни и развитии общества, в его территориальной организации.

Городская среда - совокупность многочисленных и разнообразных каналов массовых коммуникаций, форм и способов общения людей, их подключения к источникам разнообразной информации. Она выступает как комплекс условий жизни людей, «потребляющих» среду, удовлетворяющих свои потребности, что находится в прямой зависимости от качества среды. Одновременно городская среда является совокупностью условий для творческой деятельности, формирующей новые направления в науке, искусстве, культуре и т. д.

На сегодняшний день на территории городского поселения Ковылкино объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, газоны и цветники, озеленение, освещение, малые архитектурные формы, детские спортивно-игровые площадки, элементы городской мебели на территории дворовых территорий, площадки для отдыха взрослых, хозяйственно-бытовые площадки для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, автомобильные парковки, площадки для выгула домашних животных, места сбора и временного хранения мусора либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Проведенные исследования и анализ состояния территории свидетельствуют о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования не приводят к должному результату ввиду недостаточного финансирования.

В 1919 году станция Арапово была переименована в Ковылкино, в честь комиссара железных дорог Степана Терентьевича Ковылкина. С 16 июля 1928 года пристанционный поселок Ковылкино становится центром Ковылкинского района. C 3 ноября 1960 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок преобразован в город районного подчинения. С 1 февраля 1963 года Ковылкино — город республиканского подчинения.

Городское поселение Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия расположено в 100 км. от столицы Республики Мордовия г. Саранск. Численность   населения, проживающего на территории городского поселения Ковылкино  18857 чел., численность   трудоспособного населения, проживающего на территории городского поселения Ковылкино 10349 чел.

В настоящее время благоустройства требуют  дворовых территорий и  общественных территорий.

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Ковылкино с учетом приоритетов территориального развития;

комплексное совершенствование системы благоустройства территории в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

расширение влияния граждан при принятии решения: создание инструментов участия жителей в городской среде;

создание комфортной и безопасной городской среды.

Разработка программы позволит реализовать ключевые принципы и подходы к развитию комфортной городской среды с учетом приоритетов пространственного развития.

2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ковылкино.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить формирование единого облика городского поселения Ковылкино;

- обеспечение создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории городского поселения Ковылкино, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ковылкино, используя социальные сети и Интернет-ресурсы.

Мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер финансово-инвестиционного, организационно-правового характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения решения вопросов по формированию комфортной городской среды.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов.

В целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы, включающих мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий и мероприятия по строительству объектов капитального строительства и осуществлении контроля в процессе строительства объектов капитального строительства, администрации городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия.

Порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, осуществляется путем:

- предоставления субсидий из республиканского бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Реализация программы предусматривает финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- устройство парковок;

- оборудование детских площадок;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование минимального перечня робот по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- трудового участия граждан, при этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:

- оборудование спортивных площадок;

- озеленение территории;

- устройство приспособлений для сушки белья;

- разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверности сметной стоимости), дизайн-проектов;

- иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

при наличии решения собственников помещений в таком многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при наличии решения собственников помещений многоквартирного дома о софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

Организационно-правовые мероприятия предполагают:

Своевременное формирование нормативно правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают:

проведение работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения распространения информации среди населения, городских и профессиональных сообществ;

установку интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении 2.

3. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации муниципальной программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории городского поселения Ковылкино за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Среднее значение индекса качества городской среды – (N – информация есть на сайте Минстроя РФ)+30% (только для городов)

2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Ковылкино - 30%, в том числе доля жителей городского поселения Ковылкино в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий - 60%.

3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

5. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные, кадровые, а также риски, связанные с территориальными особенностями.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски вызваны дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом и в сфере благоустройства территорий в частности.

Вероятность уменьшения названной группы рисков возможна за счет переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 2024 ГОДУ

- Ул. Гагарина, д. 10

- Ул. Гагарина, д. 26

- Ул. Гагарина, д. 3

- Ул. Гагарина, д. 32

- Ул. Гагарина, д.16

- Ул. Гагарина, д.16А

- Ул. Гагарина, д.18

- Ул. Гагарина, д.20

- Ул. Гагарина, д.22

- Ул. Гагарина, д.24

- Ул. Гагарина, д.28

- Ул. Гагарина, д.30

- Ул. Гагарина, д.42

- Ул. Гагарина, д.42А

- Ул. Гагарина, д.42Б

- Ул. Есенина, д. 14

- Ул. Есенина, д. 14А

- Ул. Есенина, д. 18

- ул. Есенина, д. 2

- ул. Есенина, д. 4

- Ул. Есенина, д. 8

- ул. Желябова, д. 9

- Ул. Желябова, д. 11

- Ул. Желябова, д. 13

- Ул. Желябова, д. 14

- Ул. Желябова, д. 15

- Ул. Желябова, д. 16

- ул. Желябова, д. 18

- ул. Желябова, д. 20А

- Ул. Желябова, д. 2А

- ул. Желябова, д. 3В

- Ул. Заводская, д. 5

- Ул. Заводская, д.1А

- Ул. Королева, д. 19

- Ул. Королева, д. 21

- Ул. Королева, д.23

- Ул. Королева, д. 11Б

- Ул. Королева, д. 11В

- Ул. Королева, д. 13

- Ул. Королева, д. 15

- Ул. Королева, д. 17

- Ул. Королева, д. 17А

- Ул. Крылова, д. 13

- Ул. Крылова, д. 13А

- Ул. Мичурина, д. 13

- Ул. Мичурина, д. 42

- Ул. Мичурина, д. 5

- Ул. пер. Мельничный, д. 4

- Ул. Овощная, д. 2

- Ул. Пролетарская, д. 11

- Ул. Пролетарская, д. 13

- ул. Пролетарская, д. 18

- ул. Пролетарская, д. 23А

- ул. Пролетарская, д. 25

- ул. Пролетарская, д. 28

- Ул. Пролетарская, д.2

- Ул. Пролетарская, д.4

- Ул. Пролетарская, д.4А

- Ул. Рабочая, д. 6

- Ул. Свободы, д. 1

- Ул. Свободы, д. 1А

- Ул. Свободы, д. 1Б

- Ул. Свободы, д. 2

- Ул. Ст. Халтурина, д. 1

- Ул. Ст. Халтурина, д. 3

- Ул. Ст. Халтурина, д. 5

- Ул. Ст. Халтурина, д. 7

- Ул. Советская, 8

- Ул. Советская, д. 7

- Ул. Советская, д. 8А

- ул. Строителей, д. 1

- Ул. Строителей, д. 15

- ул. Строителей, д. 3

- Ул. Строителей, д. 5

- Ул. Строителей, д. 7

- Ул. Строителей, д.9

- Ул. Урицкого, д. 1

- Ул. Урицкого, д. 73

- Ул. Фролова, д. 13

- Ул. Фролова, д. 1А

- Ул. Фролова, д. 1Б

- Ул. Фролова, д. 2

- Ул. Фролова, д. 3

- Ул. Фролова, д. 3Б

- Ул. Фролова, д. 5

- Ул. Фролова, д. 7

- Ул. Фролова, д. 9

- Ул. Щорса, д. 12

- Ул. Щорса, д. 14

- ул. Щорса, д. 15

- ул. Щорса, д. 16

- ул. Щорса, д. 17

- Ул. 50 лет Октября, д. 10

- Ул. 50 лет Октября, д. 14

- Ул. 50 лет Октября, д. 2

- Ул. 50 лет Октября, д. 4

- Ул. 50 лет Октября, д. 6

- Ул. 50 лет Октября, д. 8

- Ул. 50 лет Октября, д. 8Б

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2025 ГОДУ

1. Центральный парк по ул.Большевистская

2. Общественная территория по ул.Щорса(ориентир дома №3А по ул.Желябова);

3. Общественная территория по ул.Щорса(ориентир дома №16Б по ул.Щорса).

- Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству

| № | Адрес | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1 | Ул. Строителей, д.11 | 1987 |
| 2 | Ул. Строителей, д. 13 | 2748 |
| 3 | Ул. Желябова, д. 3 | 2069 |
| 4 | Ул. Желябова, д. 3а | 1877 |
| 5 | Ул. Желябова, д. 5 | 1800 |
| 2019 год |  |  |
| 1 | Ул. 50 лет Октября, д. 5 | 4500 |
| 2 | Ул. Большевистская, д. 20 | 1783 |
| 3 | Ул. Комсомольская, д. 10 | 4107 |
| 4 | Ул. Осипенко, д. 4 | 3542 |
| 2020 год |  |  |
| 1 | Ул. Советская, д. 10 | 3845 |
| 2 | Ул. Советская, д. 2 | 2903 |
|  | Ул.Желябова, 3Б |  |
| 2021 год |  |  |
| 1 | Ул. Желябова, д. 7а | 3007 |
| 2 | Ул. Желябова, д. 7 | 4009 |
| 3 | Ул. Есенина, д. 6 | 3248 |
| 2022 год |  |  |
| - |  |  |
| 2023 год |  |  |
| - |  |  |
| 2024 год |  |  |
| - |  |  |
| 2025 год |  |  |
| - |  |  |
| 2026 год |  |  |
| - |  |  |
| 2027 год |  |  |
| - |  |  |
| 2028 год |  |  |
| - |  |  |
| 2029 год |  |  |
| - |  |  |
| 2030 год |  |  |
| - |  |  |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы |  |  |

- Адресный перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству

| № | Наименование территории, адрес территории |  |  | Площадь, м² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Центральный парк по ул. Большевистская в г. Ковылкино |  |  | 22289 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 11 | «Парк Патриотов» по ул. Королева, д.2 |  |  | 50000 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сквер по ул.Щорса |  |  | 5038 |  |
| 2 |  | Центральная площадь по ул. Большевистская |  |  | 13257 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Общественная территория по ул.Щорса(ориентир дома №3А по ул.Желябова |  |  | 2 955 |
| 2 |  |  | Общественная территория по ул.Щорса(ориентир дома №16Б по ул.Щорса) |  |  | 3 468 |
| 3 |  |  | Центральный парк г. Ковылкино, ул. Большевистская 32 |  |  | 20387 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

| № | Наименование объекта недвижимого имущества и земельного участка | Адрес объекта недвижимого имущества и земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прилегающая территория к земельным участкам, расположенным под торговыми павильонами | Ул.Желябова,д.12В |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ковылкино»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО”

НА 2018-2030 ГОДЫ»

| N | Наименование индикатора | единица измерения | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018год |  | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее значение индекса качества городской среды (только для городов) | проценты | N |  | N+2% | N+5% | N+10% | N+15% | N+20% | N+30% | N+35% | N+40% | N+45% | N+50% | N+55% | N+60% |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Ковылкино | проценты | 6% |  | 9% | 12% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
|  | в том числе доля жителей городского поселения Ковылкино в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ковылкино” на 2018-2030 годы» | единицы |  | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ковылкино” на 2018-2030 годы» | единицы |  | 5 | 4 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | проценты |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Значения показателей будут уточнены после актуализации муниципальной программы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории городского поселения Ковылкино» на 2018-2030годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО» НА 2018-2030 ГОДЫ

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования vmestedelaem.ru, официальный сайт администрации, социальные сети). | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1 |
| 2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1 |
| 3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий до 1 апреля года реализации мероприятий, с условием обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением: - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1,4 |
| 4. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории городского поселения Ковылкино федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов. | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1 |
| 5. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в том числе изготовление всей необходимой градостроительной документации | Администрация городского поселения Ковылкино совместно с собственниками жилых помещений многоквартирных домов | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1 |
| 6. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории городского поселения Ковылкино | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1 |
| 7. Реализация мероприятий по увеличению доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Ковылкино, в том числе доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,5 |
| 8. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | Показатель №1,2,4,5 |
| 9. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,5 |
| 10. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения Ковылкино, при условии одобрения такого решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в Порядке, установленном такой комиссией. | Администрация городского поселения Ковылкино | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1 |
| 11. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из Перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. | Администрация городского поселения Ковылкино | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1 |
| 2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования (vmestedelaem.ru, официального сайта администрации, социальные сети) и ежегодная актуализация программы. | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,5 |
| 2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в программу. | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2 |
| 2.1. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в программу, путем проведения голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2 |
| 3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий до 1 апреля года реализации мероприятий, с условием обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением: - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1,4 |
| 4. Синхронизация выполнения работ по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории городского поселения Ковылкино федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов. | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №1,4 |
| 5. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации муниципальной программы на территории городского поселения Ковылкино | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2 |
| 6. Реализация мероприятий по увеличению доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Ковылкино в том числе доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2 |
| 7. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | Показатель №1,2,3 |
| 8. Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1,2,3 |
| 9. Исключение из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения Ковылкино при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. | Администрация городского поселения Ковылкино | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель №.1,2,3 |
| 10. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель №1 |
| 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  |  |  |  |  |
| 1. Достижение согласия между администрацией городского поселения Ковылкино и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателей в собственности (пользовании) которых находятся объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки о их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского поселения Ковылкино не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств указанных лиц | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2019 | 31.03.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан и формирование единого облика благоустройства территории городского поселения Ковылкино | Показатель №1,2 |
| 2. Организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения совместно с их собственниками и достижение согласия между администрацией и собственниками вышеуказанных объектов об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского поселения Ковылкино не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация городского поселения Ковылкино | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Улучшение комфортности проживания граждан и формирование единого облика благоустройства территории городского поселения Ковылкино | Показатель №1,2 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории городского поселения Ковылкино»

на 2018-2030 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО”

- НА 2018-2030 ГОДЫ»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация городского поселения Ковылкино | Республиканский бюджет | 945 945 945 945 945 945 | 0503 0503 0503 0503 0503 0503 | 04001L5550 04001L5550 281F255550 281F255550 280F255552 28002S6250 | 243 244 243 244 244 244 | 2905.5 952.1 | 2917.1 35.1 | 3134.9 | 1113,504 | 0,0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 9945 9945 | 0503 0503 0503 0503 05030503050305030503 05030503 0503 0503 | 04001L5550 04001L5550 04001S5550 04001L5550 281F255550 281F255550 281F242400 2810143040 2810143040 280F255552 2800242400 280S62250 2800242400 | 243 244 414 414 243 244 243 243 244 244 244 244 244 | 143,3 758,3 303,7 307,2 | 143.9 1.7 20.0 515.6 781.0 | 31.7 173.4 | 11,24 145,00 | 0,0 4411.68 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 5370,1 | 4414.4 0 | 3340 | 1 269,74 | 8254.18 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

| Благоустройство общественных территорий | Администрация городского поселения Ковылкино | Республиканский бюджет | 945 945 945 9945 9945 | 0505 0503 0503 0503 0503 | 04002L5600 280F255551 280F254240 280И454240 280F255551 | 244 243 2244 2244 244 | 1902.250 |  | 19800,00 |  | 0,0 | 880 000,00 220 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | 945 945 945 945 945 945 945 9945 | 0505 05050503 050305030503 0503 0 00503 | 04002L5600 2800243040 282F243040 280F255551 2800142570 280F242570 280F255551 280И454240 | 244 244 244 243 243 243 244 244 | 79.260 | 1463,040 24.0 | 200,00 1121,538 |  | 0,0 328.03 | 2202,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 1981.510 | 1487,04 | 21121,538 |  | 328.03 | 120 202,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |